КОЛЛЕГИЯ

##### АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

#### РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «18»__мая 2011_ г.  № 382-р

г. Кемерово

О подготовке объектов жизнеобеспечения городских округов и муниципальных районов Кемеровской области к работе в осенне-зимних условиях 2011/2012 года

С целью устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Кемеровской области, обеспечения их топливно-энергетическими ресурсами и своевременной подготовки к бесперебойной работе в осенне-зимний период 2011/2012 года:

1. Рекомендовать органам местного самоуправления:

1.1. Разработать план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимних условиях 2011/2012 года с учетом проведения плановых ремонтно-восстановительных работ, испытаний инженерных коммуникаций, диагностического обследования технологического оборудования, замены ветхих тепловых и водопроводных сетей.

1.2. Создать территориальные комиссии по контролю за ходом подготовки объектов жизнеобеспечения к отопительному периоду с обязательным включением в них представителей территориального органа Ростехнадзора, Государственной жилищной инспекции Кемеровской области и государственного учреждения Кемеровской области “Служба оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения”.

1.3. Произвести оценку готовности к работе в осенне-зимний период и паспортизацию электроснабжающих и теплоснабжающих организаций независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм, осуществляющих производство, передачу и распределение тепловой и электрической энергии для населения, учреждений бюджетной сферы, объектов жизнеобеспечения и жилищно-эксплуатационных организаций.

1.4. Осуществлять постоянный контроль за проведением ремонтных работ на объектах социального назначения и своевременной подготовкой к зиме учреждений бюджетной сферы, объектов жизнеобеспечения.

1.5. Обеспечить контроль за организацией охраны и соблюдением требований безопасной эксплуатации особо важных объектов жизнеобеспечения в соответствии с установленными нормами.

1.6. Организовать выполнение антитеррористических мероприятий на всех объектах жизнеобеспечения для исключения проведения террористических актов.

1.7. Провести проверку готовности к действиям по ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций по разработанной схеме взаимодействия территориальных служб.

1.8. Создать в срок до 15.10.2011 неснижаемый аварийный запас материально-технических ресурсов, запасных частей и оборудования для своевременной ликвидации аварийных ситуаций.

1.9. Обеспечить техническое оснащение аварийно-диспетчерских служб.

1.10. Осуществлять размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд”.

1.11. Обеспечить с 30.05.2011 до 01.11.2011 представление в областную диспетчерскую службу государственного предприятия Кемеровской области “Жилищно-коммунальное хозяйство” информации о ходе подготовки к зиме в соответствии с ведомственной формой отчетности 1-ЖКХ (зима) 1-го, 10-го и            20-го числа каждого месяца.

1.12. Сохранить действующий порядок передачи оперативной круглосуточной информации о работе объектов жизнеобеспечения муниципальных образований в областную диспетчерскую службу государственного предприятия Кемеровской области “Жилищно-коммунальное хозяйство”.

1.13. Обеспечить участие специалистов, ответственных за сбор и представление информации по форме 1-ЖКХ (зима), в инструкторско-методическом занятии на базе государственного автономного образовательного учреждения “Инженерный центр ТЕТРАКОМ” (Г.В.Захарчук).

1.14. Установить в 2011 году единый срок начала отопительного периода на территории Кемеровской области 15 сентября с учетом первоочередного подключения образовательных и лечебных учреждений, жилищного фонда и объектов социального назначения.

2. Предложить руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства провести подготовку, переподготовку и квалификационную аттестацию инженерно-технических работников и эксплуатационного персонала.

3. Рекомендовать руководителям  теплоснабжающих  и (или)  теплосетевых организаций (независимо от форм собственности) получить свидетельство о допуске к осуществлению видов деятельности в сфере теплоснабжения.

4. Заместителю Губернатора Кемеровской области В.К. Ермакову осуществлять постоянный контроль за деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований по подготовке к осенне-зимним условиям 2011/2012 года жилищного фонда, учреждений бюджетной сферы, теплоснабжающих и водопроводно-канализационных организаций, а также электроснабжающих предприятий.

5. Департаменту жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области (А.А. Лазарев):

5.1. Осуществлять постоянный контроль за реализацией долгосрочной целевой программы “Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области” на 2008 - 2013 годы и долгосрочной целевой программы “Чистая вода” на 2008 - 2013 годы.

5.2. Совместно с государственным учреждением Кемеровской области “Служба оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения” (С.А.Муранов) и государственным предприятием Кемеровской области “Жилищно-коммунальное хозяйство” (А.Н. Неустроев) обеспечить контроль за проведением плановых ремонтно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства городских округов и муниципальных районов.

5.3. Проанализировать лимиты потребления угля муниципальными образованиями Кемеровской области и в случае необходимости провести корректировку.

6. Рекомендовать государственному предприятию Кемеровской области “Жилищно-коммунальное хозяйство” (А.Н. Неустроев):

6.1. Представить в срок до 10.08.2011 в департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области информацию о результатах подготовки муниципальных образований к отопительному периоду 2011/2012 года.

6.2. Представить в срок до 20.05.2012 в департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области информацию об итогах работы в отопительный период 2011/2012 года.

6.3. Завершить в срок до 15.10.2011 формирование неснижаемого аварийного запаса материально-технических ресурсов, запасных частей и оборудования для своевременного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства области.

7. Рекомендовать государственному учреждению Кемеровской области “Служба оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения” (С.А.Муранов):

7.1. В соответствии с Временным порядком оценки готовности к работе в осенне-зимний период и паспортизации теплоснабжающих и электроснабжающих организаций, утвержденным распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.05.2005 № 316-р “О подготовке объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Кемеровской области к работе в осенне-зимних условиях 2005/2006 года”, произвести оценку готовности к надежной работе систем теплообеспечения, водоснабжения, канализования и энергообеспечения муниципальных образований.

7.2. С целью контроля за выполнением антитеррористических мероприятий и предупреждения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения области осуществлять постоянный контроль за подготовкой к отопительному периоду 2011/2012 года объектов жилищно-коммунального назначения муниципальных образований.

8. Рекомендовать государственному автономному образовательному учреждению “Инженерный центр ТЕТРАКОМ” (Г.В.Захарчук) совместно с государственным предприятием Кемеровской области “Жилищно-коммунальное хозяйство” (А.Н. Неустроев) организовать проведение инструкторско-методического занятия со специалистами, ответственными за сбор и представление информации по форме 1-ЖКХ (зима), с привлечением специалистов областной диспетчерской службы государственного предприятия Кемеровской области “Жилищно-коммунальное хозяйство” и других заинтересованных служб.

9. Департаменту угольной промышленности и энергетики Администрации Кемеровской области (А.А.Гаммершмидт) обеспечить контроль за отгрузкой и поставкой угля для муниципальных и государственных нужд Кемеровской области с угольных предприятий Кемеровской области в рамках договоров и графика поставок.

10. Заместителям Губернатора Кемеровской области Е.Л. Рудневой и        А.С. Сергееву совместно с руководителями соответствующих исполнительных органов государственной власти Кемеровской области:

10.1. Осуществлять постоянный контроль за подготовкой к осенне-зимнему периоду 2011/2012 года инженерных коммуникаций, зданий и сооружений учреждений бюджетной сферы, своевременным проведением ремонтно-восстановительных работ.

10.2. Обеспечить совместно с главным финансовым управлением Кемеровской области (С.Н. Ващенко), территориальными финансовыми органами, распорядителями и получателями бюджетных средств расчеты областных и муниципальных организаций и учреждений за потребленные коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.

11. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области В.К. Ермакова.

12. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

И.о. Губернатора

Кемеровской области                                                                              В.П. Мазикин