| КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС Анжеро-Судженский городской округ Администрация Анжеро-Судженского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от « | 11 | » | июня | 20 | 24 | г. | № | 216-р |  |

Об утверждении плана мероприятий по подготовке города

к работе в отопительный сезон 2024-2025гг.

С целью устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Анжеро-Судженского городского округа, обеспечения их топливно-энергетическими ресурсами, своевременной подготовки к бесперебойной работе в осенне-зимний период 2024-2025 гг.:

- Считать приоритетными направлениями в работе предприятий жилищно-коммунального хозяйства выполнение мероприятий, обозначенных государственной программой Кемеровской области – Кузбасса «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса на 2014-2024 годы», муниципальной программой «Комплексные мероприятия по повышению энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства на территории Анжеро-Судженского городского округа» на 2022-2025 годы» и муниципальной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» на 2022-2025 годы».

- Создать рабочую комиссию по контролю за ходом подготовки объектов жизнеобеспечения к отопительному сезону 2024-2025 гг. согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.

- Создать рабочую комиссию по контролю за ходом подготовки объектов социальной сферы к отопительному сезону 2024-2025 гг. согласно приложению №2 к настоящему распоряжению.

4.     Рабочим комиссиям (Масалкин М.С., Овчинникова О.Н.):

  - 4.1. Еженедельно, в четверг, проводить совещания с ведением протокола по рассмотрению хода подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к работе в зимних условиях 2024-2025 гг.

  - 4.2. Разработать схему взаимодействия городских служб при возникновении аварийных ситуаций и провести проверку готовности к действиям по ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций.

5. УЖКХ администрации Анжеро-Судженского городского округа (Масалкин М.С.) совместно с АО «Каскад-энерго» (Ливенцев О.Д.), ООО «ТеплоРесурс» (Баранов Е.С.), ООО «Мир тепла» (Бадюля М.С.), ООО «Новая сетевая компания» (Габриэль В.А.), ООО «Чистая вода» (Вальц С.В.), ООО УК «Монолит» (Лановикин Н.В.), ООО «УК ЖилМассив» (Горюненко О.И.), ООО «УК Диалог-АС» (Горюненко О.И.), МП АСГО «ГКС» (Ульянкина Е.И.),  ООО «Управляющая компания «Анжерская» (Ружицкий Д.В.), ООО «УКА» (Ружицкий Д.В.), ООО «УК «Приоритет» (Алексеев Г.Е.), ООО «Лидер УК» (Димиденко А.А.), ООО «УК Аркада» (Кудин Ю.С.), ООО «УК Крокус» (Кудин Ю.С.),  ООО «Парус» (Конышева Л.О.), ООО «Сервис-дом» (Поморцев Г.А.), ТСЖ «Домовой» (Сидорова О.В.), ТСЖ «Сибирь» (Конышева Л.О.), ТСН «Восток» (Караев А.В.), МБУ «РЭС» (Хайрулин Р.Р.), главному врачу ГАУЗ «АСГБ» (Белоусова О.Ф.), начальникам управлений администрации городского округа:  образования (Семкина М.В.), социальной защиты населения (Кондрицкий А.В.), культуры (Полканова Е.П.), председателю комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике (Бурматова Е.А.), территориального отдела пгт. Рудничный (Колосова О.Р.) в пределах своей компетенции:

  - 5.1. Выполнить гидравлические испытания магистральных тепловых сетей после окончания отопительного сезона с предоставлением актов результатов испытаний в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Анжеро-Судженского городского округа.

  - 5.2. В срок 20.06.2024 по итогам отопительного сезона 2023-2024 гг. и результатам гидравлических испытаний тепловых сетей, откорректировать мероприятия по подготовке теплоисточников, инженерных сетей и сооружений, жилого фонда и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2024-2025 гг.

  - 5.3. Обеспечить постоянный контроль за проведением ремонтных работ на теплоисточниках, водозаборных и водоочистных сооружениях и инженерных коммуникациях.

  - 5.4. Обеспечить с 01.06.2024 по 01.11.2024 предоставление ежедекадной информации в областную диспетчерскую службу государственного предприятия Кемеровской области - Кузбасса «Жилищно-коммунальное хозяйство» о ходе подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к зиме в соответствии с ведомственной формой отчётности 1-ЖКХ (зима).

  - 5.4.1. Еженедельно, в среду, обеспечить предоставление в УЖКХ администрации городского округа информации о проводимых мероприятиях согласно установленной форме (приложение №3).

  - 5.5. Сохранить действующий порядок передачи оперативной круглосуточной информации о работе объектов жизнеобеспечения города в областную диспетчерскую службу.

  - 5.6.  Обеспечить контроль за организацией охраны и соблюдением требований безопасной эксплуатации особо важных объектов жизнеобеспечения в соответствии с установленными нормами.

  - 5.7. Организовать выполнение антитеррористических мероприятий на всех объектах жизнеобеспечения.

  - 5.8.  Провести проверку готовности к действиям по ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций по разработанной схеме взаимодействия территориальных служб.

6. Руководителям АО «Каскад-энерго» (Ливенцев О.Д.), ООО «ТеплоРесурс» (Баранов Е.С.), ООО «Мир тепла» (Бадюля М.С.), ООО «Новая сетевая компания» (Габриэль В.А.), ООО «Чистая вода» (Вальц С.В.), ООО УК «Монолит» (Лановикин Н.В.), ООО «УК ЖилМассив» (Горюненко О.И.), ООО «УК Диалог-АС» (Горюненко О.И.), МП АСГО «ГКС» (Ульянкина Е.И.),  ООО «Управляющая компания «Анжерская» (Ружицкий Д.В.), ООО «УКА» (Ружицкий Д.В.), ООО «УК «Приоритет» (Алексеев Г.Е.), ООО «Лидер УК» (Димиденко А.А.), ООО «УК Аркада» (Кудин Ю.С.), ООО «УК Крокус» (Кудин Ю.С.),  ООО «Парус» (Конышева Л.О.), ООО «Сервис-дом» (Поморцев Г.А.), ТСЖ «Домовой» (Сидорова О.В.), ТСЖ «Сибирь» (Конышева Л.О.), ТСН «Восток» (Караев А.В.), МБУ «РЭС» (Хайрулин Р.Р.), главным врачом ГАУЗ «АСГБ» (Козлова О.Л.), начальникам управлений администрации городского округа:  образования (Семкина М.В.), социальной защиты населения (Кондрицкий А.В.), культуры (Полканова Е.П.), председателю комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике (Бурматова Е.А.), территориального отдела пгт. Рудничный (Колосова О.Р.) в пределах своей компетенции:

  - 6.1. Выполнить диагностическое обследование насосно-силового оборудования систем водоснабжения и водоотведения, замену ветхих водопроводных и канализационных сетей.

  - 6.2. Обеспечить наличие:

  - - актов на промывку, наладку и испытание систем холодного и горячего водоснабжения и отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

  - - актов на исправность автоматики безопасности и контрольно-измерительных       приборов котельных и инженерного оборудования зданий;

  - - актов состояния и исправности противопожарного оборудования;

  - - актов готовности объектов к приему тепла.

  - 6.3. Провести подготовку, переподготовку и квалификационную аттестацию инженерно-технических работников и эксплуатационного персонала с предоставлением информации в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Анжеро-Судженского городского округа.

  - 6.4. Рассмотреть состояние эксплуатации отопительных котельных, водозабора, очистных сооружений тепловых, водопроводных и электрических сетей, принять эффективные меры по выполнению предписаний инспекторов о нарушении действующих правил, норм и инструкций, выявленных при проведении проверок.

  - 6.5. Сдать рабочей комиссии (Масалкин М.С.) до 15.09.2024 акты и паспорта готовности к отопительному периоду в соответствии с Приказом Минэнерго от 12.03.2013г. №103.

  - 7. Всем руководителям организаций и учреждений  в  срок до 10.10.2024г. создать резерв материально-технических ресурсов для своевременной ликвидации аварийных ситуаций.

  - 8. При проведении на объектах ремонтных работ обеспечить соблюдение требований Федерального Закона №261- ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» в части применения энергосберегающих материалов и технологий.

  - 9.   Руководителям предприятий АО «Каскад-энерго» (Ливенцев О.Д.), ООО «ТеплоРесурс» (Баранов Е.С.), ООО «Мир тепла» (Бадюля М.С.), в срок до 01.07.2024г. предоставить документы, подтверждающие выполнение требований Ростехнадзора, по оценке готовности объектов к отопительному сезону 2024/2025гг.

  - 10.  Директору МУП «ГТРК» Азикаевой И.Ю. обеспечить еженедельное освещение в городских средствах массовой информации хода работ по подготовке предприятий к работе в зимних условиях.

11.  Руководителям предприятий АО «Каскад-энерго» (Ливенцев О.Д.), ООО «ТеплоРесурс» (Баранов Е.С.), ООО «Мир тепла» (Бадюля М.С.), начальнику управления образования (Семкина М.В.), начальнику управления социальной защиты населения (Кондрицкий А.В.) в пределах своей компетенции:

  - 11.1. Принять меры по созданию до 15 сентября 2024 года нормативного запаса топлива для котельных, согласно утвержденному плану поставок.

  - 11.2. До начала отопительного сезона обеспечить топливом нуждающиеся категории населения, согласно утвержденному плану поставок.

### 11.3.   Установить предварительный срок   начала   отопительного сезона   2024-2025гг. – с 15.09.2024, предусматривая первоочередное подключение объектов государственного автономного учреждения здравоохранения “Анжеро-Судженская городская больница имени А.А. Гороховского”, управления образования администрации Анжеро-Судженского городского округа, жилищного фонда и объектов социально-культурного назначения.

12. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Анжеро-Судженского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника управления жилищно-коммунального хозяйства М.С.Масалкина.

Глава городского округа                                                                      Д.В.Ажичаков

Приложение №1

к распоряжению администрации

Анжеро-Судженского городского округа

№ 216-р от «11» июня 2024г.

Рабочая комиссия по контролю за ходом подготовки объектов жизнеобеспечения к отопительному сезону 2024-2025 гг.

| Масалкин М.С. | - начальник УЖКХ администрации Анжеро-Судженского городского округа, заместитель председателя комиссии |  |
| --- | --- | --- |
| Члены рабочей комиссии: |  |  |
| Баранов Е.С. |  | - генеральный директор ООО «ТеплоРесурс» (по согласованию) |
| Ливенцев О.Д. Бадюля М.С. Габриэль В.А. Вальц С.В. Поморцев Г.А. |  | - генеральный директор АО «Каскад-энерго» (по согласованию) -директор ООО «Мир тепла» (по согласованию) - генеральный директор ООО «НСК» (по согласованию) - генеральный директор ООО «Чистая вода» (по согласованию) генеральный директор ООО «СЕТИ-КОМ» (по согласованию) |
| Зачиняева Е.Н. |  | - начальник финансового управления администрации Анжеро-Судженского городского округа |
| Ружицкий Д.В. Ружицкий Д.В. |  | - генеральный директор ООО «Управляющая компания Анжерская» (по согласованию) - - генеральный директор ООО «УКА» (по согласованию) |
| Алексеев Г.Е. |  | - генеральный директор ООО «УК Приоритет» (по согласованию) |
| Ульянкина Е.И. |  | - и.о.директора МП АСГО «ГКС» (по согласованию) |
| Кудин Ю.С. |  | - генеральный директор ООО «УК Аркада», ООО «УК Крокус» (по согласованию) |
| Лановикин Н.В. |  | - генеральный директор ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| Горюненко О.И. |  | генеральный директор ООО «УК ЖилМассив» (по согласованию) |
| Димиденко А.А. Лищенко В.В. Сидорова О.В. Конышева Л.О. Караев А.В. |  | - директор ООО «Лидер УК» (по согласованию) - генеральный директор ООО «Парус» (по согласованию) - председатель ТСЖ «Домовой» - председатель ТСЖ «Сибирь» - председатель ТСН «Восток» |
| Никитина Г.В. |  | - начальник отдела инспектирования отделения зоны «Север» ГЖИ Кузбасса (по согласованию) |
| Воронкин Р.Б. |  | - инспектор «Центр оперативного контроля ЖК и ДК Кузбасса» (по согласованию) |
| Хайрулин Р.Р. Манекин С.А. |  | - директор МБУ «РЭС» - директор филиала «Энергосеть г. Анжеро-Судженска» (по согласованию) - представитель «Сибирского управления Федеральной службы Ростехнадзора» (по согласованию) |

Приложение №2

к распоряжению администрации

Анжеро-Судженского городского округа

№ 216-р от «11» июня 2024г.

Рабочая комиссия по контролю за ходом подготовки объектов социальной сферы к отопительному сезону 2024-2025 гг.

| Овчинникова О.Н. | - заместитель главы городского округа, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Члены рабочей комиссии: |  |
| Белоусова О.Ф. | - главный врач ГАУЗ «Анжеро-Судженская городская больница имени А.А. Гороховского» (по согласованию) |
| Семкина М.В. | - начальник управления образования администрации Анжеро-Судженского городского округа |
| Бурматова Е.А. | - председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Анжеро-Судженского городского округа |
| Полканова Е.П. | - начальник управления культуры администрации Анжеро-Судженского городского округа |
| Кондрицкий А.В. | - начальник управления социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженского городского округа |
| Зачиняева Е.Н. | -начальник финансового управления администрации Анжеро-Судженского городского округа |
| Колосова О.Р. | - начальник территориального отдела пгт.Рудничный администрации Анжеро-Судженского городского округа |