В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в составе национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году на поддержку муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Анжеро-Судженского городского округа» на период 2022-2027 гг. запланированы денежные средства из федерального, областного и местного бюджетов в размере 14 144 100 рублей.

Данные средства будут направлены на реализацию мероприятий по благоустройству 3-х общественных территорий городского округа:

- Городской парк по ул. С. Перовской (2 этап) – победитель Всероссийского голосования 2024 года.

В 2025 году запланировано завершить все намеченные в проекте благоустройства работы, а именно:

- Устройство ворот, ограждения, перил;

- Установка МАФов (скамейки, урны и т.д.);

- Устройство сцены;

- Устройство детской и воркаут площадки.

Срок выполнения работ с 21.03.2025 по 01.09.2025.

- Сквер у Вокзала (паровоз) – победитель Всероссийского голосования 2024 года.

Планируется произвести установку 9 новых парковых диванов и 9 новых урн.

Срок выполнения работ с даты заключения контракта до 15.08.2025.

- Бульвар Шахтеров (замена парковых диванов).

Планируется произвести установку 9 новых парковых диванов.

Срок выполнения работ с даты заключения контракта до 15.08.2025.